# M3｜流水生命周期、月报与基础幂等｜学习与执行计划

2026-12-07 ～ 2027-01-03｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：M2本人分类、可靠创建、月份分页、基础事务/幂等、Web列表通过。M2已有请求键契约，本阶段不允许悄悄变更重复创建语义。

阶段产出：编辑/软删、确定性月报、首次响应重放回归、Web月报/编辑/删除与端到端主流程。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周分解

| 周 | 深度工作与完成证据 |
| --- | --- |
| W1 12-07～12-13 | PATCH/DELETE最终对象校验与归档/软删测试；输出两个接口契约和反复删除证据。 |
| W2 12-14～12-20 | 月份半开边界、聚合SQL、独立oracle和固定fixture；月报API通过。 |
| W3 12-21～12-27 | Web编辑/删除/月报/下钻；缓存失效、净额0与空月区分测试。 |
| W4 12-28～01-03 | 创建编辑软删重放、主流程E2E和A/B；年末繁忙时只收口，不加图表。 |

# 二、任务卡与依赖

| 任务/估算 | 动作与证据 |
| --- | --- |
| M3-T01 1.5h | 最终对象Schema与PATCH事务；分类冲突/404/字段拒绝。 |
| M3-T02 1h | 软删与重复204、所有查询排除；事务故障回滚。 |
| M3-T03 1.5h | 月界函数与跨年/闰年测试；示例UTC结果人工核对。 |
| M3-T04 2h | 固定fixture/独立SQL；月报聚合一致/无数据/净零。 |
| M3-T05 2h | 创建→改→删→同键重放、冲突体/offset规范化。 |
| M3-T06 2h | Web编辑/删除并更新旧/新月份缓存。 |
| M3-T07 2h | Web月报/下钻与表格/错误态。 |
| M3-T08 2h | 真实API主流程E2E、A/B隔离与网络重试。 |
| M3-T09 1.5h | contracts/check/集成测试和月末演示。 |

# 三、学习与延期

核心任务15.5小时；阅读/环境缓冲0.5～4.5小时，不包含春节/年末加班的固定补课。每周总量4～5小时；红色周维持环境和测试，不开始新功能。

阅读PostgreSQL GROUP BY/事务、TypeORM QueryBuilder、前端查询失效；算法选二分/前缀和一题。

能解释：空数据与净零差异；上海12月为何UTC11月起；同键为什么重放旧响应；软删为何不能直接DELETE历史分类。

验收M3-R01～07；未过的E2E可继续M4收口，但未实现或失败项不能在阶段记录写完成，不能开放AI。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §3、§5～§6；技术方案 §4～§6、§9；M2 创建事务与首次响应设计。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。