# M4｜P0 质量门、事务与并发可靠性｜PRD

2027-01-04 ～ 2027-01-31｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：定义用户、范围、接口行为、错误反馈与产品验收。

前置门：M1～M3核心功能已实现并留有失败/通过证据；所有尚未通过的P0项明确列出，不把接口可通当作可靠性完成。

阶段产出：P0需求追踪矩阵、并发/故障测试、查询计划与性能记录、可演示的完整账本。原则上不新增业务接口或功能。

# 一、阶段用户与目标

学习者需要证明系统在重复提交、并发归档、数据库错误和月份边界下仍保持正确；演示用户需要完整主流程而非多个单独接口。

本阶段无新增业务页面/API；允许修复既有行为、补错误/限制与边界反馈，不加预算、导入、图表、缓存或多实例。

失败必须可见：错误不留下半笔流水，不以默认0伪造报表，不把重试变成重复账目。

# 二、验收要求

| 编号 | 指标与证据 |
| --- | --- |
| M4-R01 | P0登录、分类、创建、筛选、编辑、软删、月报、退出在桌面/360px完成；键盘标签/错误提示可用。 |
| M4-R02 | 同用户同键20并发仅1笔流水与1条幂等记录，均返回首次等价201；改变体的冲突请求409。 |
| M4-R03 | 流水插入后/快照更新前故障回滚；提交后断连重试不新增；分类归档/创建交错结果符合先提交规则。 |
| M4-R04 | 测试库隔离，A/B权限全路径；伪造userId无效；直接跨用户FK写入被数据库拒绝。 |
| M4-R05 | ≥10000条虚构记录、月份/金额/分类oracle正确；保留EXPLAIN ANALYZE、环境和查询参数范围。 |
| M4-R06 | 完整业务DB/HTTP/E2E与生成契约通过；未执行的性能/部署不得写成成功。 |

# 三、故障场景与产品反馈

请求结果未知允许客户端沿用原键重试，不给“失败再新建”快捷操作；锁超时/DB不可用统一可理解的服务错误并附requestId。

分类归档并发创建：创建先合法提交则保留该历史流水；归档先提交则创建409。测试不要求永远由某一请求胜出，只要求无非法提交。

编辑并发按最后有效提交覆盖；本期不许伪称已实现version乐观锁。软删后的重复DELETE保持204，历史创建重放不恢复已删。

非AI月报p95<500ms是受测环境目标，不是生产SLA；本月先本机基线，预览测量在M5。

# 四、P0出门清单

每条需求关联test文件/测试名及失败回归；每次运行保存摘要、fixture/migration版本、数据库名和结果；没有仅靠截图的“验收”。

P0严重缺陷为零：授权泄露、重复记账、金额丢精度、错误月报、事务残留。若任一未解决，M5/M6顺延。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §8～§11；技术方案 §6、§8～§9；M1～M3 需求编号与测试证据。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。