# M6｜受限只读 AI 核心｜PRD

2027-03-01 ～ 2027-03-28｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：定义用户、范围、接口行为、错误反馈与产品验收。

前置门：P0和交付质量门通过；聚合SQL、身份权限、日志脱敏、真实DB测试已可靠；仅授权虚构数据能进入AI评测。模型供应商访问、数据政策与预算在实施开始核对。

阶段产出：受限一次规划、只读工具网关、服务端事实/模板回答、预算/超时、最小AI页面和安全离线回归；不是自主多Agent，也不引入RAG/MCP。

# 一、用户故事与信息边界

用户以虚构问题询问某月收支、分类支出、两月比较或最近记录；答案含明确月份/时区、金额、记录数和可追溯来源。

提问文本本身会发送模型供应商，页面警示不能输入真实敏感信息；不传查询结果并不代表问句绝不会外发。账本备注、分类列表、完整账单不发模型。

模型只帮助识别意图和提出工具计划；服务端决定权限、参数、金额和事实模板。既有账本在AI故障时必须继续工作。

# 二、允许与禁止

| 能力 | 规则 |
| --- | --- |
| 允许意图 | monthly_summary、category_summary、month_compare、recent_entries、needs_clarification、unsupported。 |
| 只读工具 | getMonthlySummary(month)、getCategoryBreakdown(month,direction)、listEntries(start,end,categoryId?,limit≤20)。 |
| 拒绝能力 | 新增/编辑/删除流水、任意SQL、任意URL、他人数据、模型传userId、付款/理财建议、无限工具循环。 |
| 单次限制 | 最多2个明确自然月、3个只读工具、20条明细；模型仅一次规划，最多一次受限重试；总deadline不可因重试延长。 |

# 三、需求编号

| 编号 | 产品验收 |
| --- | --- |
| M6-R01 | POST /api/v1/ai/questions仅question≤500字；服务端确定user/asOf；响应以status区分answered/needs_clarification/unsupported，并返回answer/facts/evidence/requestId。 |
| M6-R02 | 数值、月份、记录数由服务端生成；facts金额分字符串；无数据明确说无记录，前月0不计算无意义百分比。 |
| M6-R03 | 分类歧义询问澄清，不随意猜测；异常JSON/字段/工具/月份拒绝或一次受限重试。 |
| M6-R04 | 越权和写操作均拒绝；业务表0次AI写入，运行审计/配额表允许按既定流程写元数据。 |
| M6-R05 | 未登录401、防伪403、预算/频率429、供应商/总超时503；不伪造AI成功，不影响普通月报。 |
| M6-R06 | 上游密钥仅服务端；日志不存原始问题/账本/备注；页面有虚构数据提示、加载/拒绝/超时和普通月报入口。 |

# 四、配置与成功门

模型ID、供应商、并发/每日费用上限、token和deadline都是实施前显式配置，不在文件内填假价格或假预算；没有可用预算不触发真实调用。

本阶段允许可替换ModelAdapter做离线权限/故障测试，但要标注离线；真实模型表现必须由M7验证，不能把固定mock回答当作AI产品已上线。

至少能在授权虚构数据上完成一个真实模型规划→工具→模板答案；所有安全回归通过，工具计划及费用可追踪。真实模型访问阻塞则M6在线部分未完成。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §7～§8；技术方案 §7～§9；M4/M5 安全、聚合和交付质量门。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。