# M7｜真实 AI 评测、文档与最终交付｜PRD

2027-03-29 ～ 2027-04-25｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：定义用户、范围、接口行为、错误反馈与产品验收。

前置门：M6本人与只读边界、安全/故障离线回归通过；至少一条真实模型闭环成立。固定虚构fixture、评测预算、供应商访问与价格口径可核对。

阶段产出：版本化30条真实评测、独立数值oracle、安全/性能/费用记录、完整启动/恢复说明与第三人复现；不新增业务API，不启动iOS或新AI框架。

# 一、用户与完成目标

学习者要知道AI在固定范围内哪些问题能答、哪些要拒绝，不能只看一次演示；受控同事能依据文档从空环境启动并独立核对结果。

本阶段只修已有缺陷、评测、整理文档和收口。无新增业务接口/页面；Redis、导入、iOS、RAG、MCP、多Agent继续放P2。

产品说明明确：虚构账本、受限模型规划、服务端数值事实、无财务建议；离线逻辑通过不等于真实模型表现通过。

# 二、验收需求

| 编号 | 达标条件与证据 |
| --- | --- |
| M7-R01 | 固定至少30条题目、asOf、用户/分类/fixture/migration版本与预期；18数值/跨月、4空或歧义、4越权/写请求、4注入。 |
| M7-R02 | 18/18数值答案及证据与独立SQL一致；规划/工具选择至少27/30正确；未授权读取与业务表写入均0次。 |
| M7-R03 | 30条都通过真实ModelAdapter执行并记录模型ID/版本、工具计划、耗时、token/费用、结果；上游失败单列，不拿mock补成绩。 |
| M7-R04 | 报告延迟分布、错误率、预算结算；AI p95<12s为目标，若未达或样本不足如实说明，不宣称生产SLA。 |
| M7-R05 | 普通账本完整回归、AI故障降级、CI、HTTPS、备份恢复证据齐全；第三人按实际文档从干净环境启动。 |
| M7-R06 | 最终文档/生成契约与运行行为一致；无真实数据或秘密；明确未完成项、支持范围与P2触发条件。 |

# 三、结果展示与失败处理

每条评测给出 expected/actual、通过或失败、错误类别与对应测试；不删失败题、不换容易样例、不把503当正确数值回答。

权限泄露或业务表写入立即停止真实评测，先修权限根因；数字错误优先检查fixture/口径/聚合/模板，再检查模型选择，不能简单改期望值。

30条规划评分以全部30条为分母，上游失败不默默排除；可另报“供应商响应后的条件准确率”，必须明确不同分母。主验收不能靠缩分母达标。

模型不可达/预算不够则真实评测未验收；普通账本可作为P0作品交付，但不能写AI已达标。日期和阶段状态随实际证据顺延。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §7～§11；技术方案 §7.2、§9、§12；M6 只读工具/事实模板。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。