# M2｜分类、流水创建与列表｜学习与执行计划

2026-11-09 ～ 2026-12-06｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：M1 的显式 migration、虚构账号、持久化会话、Origin/CSRF、登录/退出/me 与首次业务请求生命周期已通过验收。

阶段产出：本人分类管理、创建流水与分页列表、基本 Web 页面、字段错误与跨用户隔离证据。公开创建接口必须满足基础事务幂等，不能先发布会重复记账的版本。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周规划

| 周 | 任务与产物 |
| --- | --- |
| W1 11-09～11-15 | migration/Entity和分类Service/HTTP；A/B、活动重名、归档规则测试；半小时读复合外键和部分索引。 |
| W2 11-16～11-22 | 金额/时间Schema、entries migration、同事务基础幂等和创建接口；失败/冲突测试。 |
| W3 11-23～11-29 | 本人月份分页与筛选；分类/新增/列表Web，使用生成契约类型。 |
| W4 11-30～12-06 | 真实API端到端演示、字段错误/重试/账户切换；补边界测试并记录验收。 |

# 二、任务卡与估算

| 卡片 | 依赖、动作与证据 |
| --- | --- |
| M2-T01 1.5h | M1通过；分类migration/Entity；DB唯一与跨账号验证。 |
| M2-T02 2h | T01；分类服务+API；归档/方向不可变/404测试。 |
| M2-T03 1.5h | 金额/月份工具先写失败边界；再接Zod和Swagger。 |
| M2-T04 2h | entry/幂等migration；PK/FK/金额/请求键约束测试。 |
| M2-T05 2h | manager创建事务和基础幂等；重复键/冲突/回滚。 |
| M2-T06 1.5h | 月份分页和total；排序相同时间、非法页数/分类。 |
| M2-T07 2h | Web分类/创建表单与金额字符串转换。 |
| M2-T08 2h | Web分页/错误与重试；操作键不变、账户缓存清理。 |
| M2-T09 1.5h | contracts/check/真实DB、两账号演示与验收追踪。 |

# 三、学习、自测与停损

核心任务估算16小时，阅读和环境回归另留0～4小时；单卡超过2小时拆分，不通过省测试硬赶。每周基础：周末两次1.5小时、两次15分钟轻量学习、30分钟算法/复盘。

自测：为什么复合FK不能代替服务授权；为什么BIGINT读出是string；为什么归档不能delete分类；为什么disabled按钮不能保证幂等。

算法选双指针/窗口/栈的1道题，忙周暂停。时间不足先去掉UI美化与复杂筛选，不去掉创建幂等或字段/对象校验。

逐条记录M2-R01～07测试名、实际命令、结果与日期；所有计划文件当前为未实施目标。阶段未过不得向M3宣称账本创建已可靠。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §3、§5～§6、§8；技术方案 §4～§6、§9；M1 认证/数据库出门条件。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。