# M6｜受限只读 AI 核心｜学习与执行计划

2027-03-01 ～ 2027-03-28｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：P0和交付质量门通过；聚合SQL、身份权限、日志脱敏、真实DB测试已可靠；仅授权虚构数据能进入AI评测。模型供应商访问、数据政策与预算在实施开始核对。

阶段产出：受限一次规划、只读工具网关、服务端事实/模板回答、预算/超时、最小AI页面和安全离线回归；不是自主多Agent，也不引入RAG/MCP。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周拆分

| 周 | 完成目标与证据 |
| --- | --- |
| W1 03-01～03-07 | 确认供应商政策/预算；ModelAdapter和PlanSchema；对拒绝/畸形计划先写失败测试。 |
| W2 03-08～03-14 | 白名单工具/本人权限/短只读snapshot；固定fixture数值与范围测试。 |
| W3 03-15～03-21 | 事实模板、运行/配额migration、总deadline/有限重试/结算。 |
| W4 03-22～03-28 | AI页面与HTTP故障回归；授权真实小样本，记录非mock证据。 |

# 二、任务卡

| 任务/估算 | 步骤与证据 |
| --- | --- |
| M6-T01 1h | ModelAdapter契约、模型访问/政策与费用配置记录。 |
| M6-T02 2h | Schema/intent校验、限定attempt≤2，非法userId/sql工具测试。 |
| M6-T03 2h | ToolGateway+本人域服务；范围、类别歧义/limit、越权。 |
| M6-T04 2h | 同manager只读快照与fact模板；对账/0基数/无数据。 |
| M6-T05 2h | runs/usage migration、原子预留/结算/未知费用。 |
| M6-T06 1.5h | 总deadline、abort、503/429与普通账本不受影响。 |
| M6-T07 2h | Web事实卡片/拒绝/失败/提示与生成类型。 |
| M6-T08 2h | DB/HTTP/脱敏回归，少量真实调用并记录费用。 |
| M6-T09 1h | 阶段验收与M7固定评测fixture草案。 |

# 三、学习、成本与停损

核心15.5小时+0.5～4.5小时调试/文档余量；若SDK鉴权/价格政策未明确则暂停真实调用，不借公司数据或工具账户绕过。

阅读官方模型SDK结构化输出/取消和OWASP提示注入；算法基础DP一题可隔周。能解释“模型在规划、服务端在授权/算数/回答”的分工。

若计划选择准确度差，先缩小允许问题和修Schema，不能直接允许任意SQL来提高演示成功率。

逐项记录M6-R01～06、离线/在线标签；权限和业务表写入门一旦失败立即停止继续真实评测，先修根因。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §7～§8；技术方案 §7～§9；M4/M5 安全、聚合和交付质量门。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。