# M4｜P0 质量门、事务与并发可靠性｜学习与执行计划

2027-01-04 ～ 2027-01-31｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：M1～M3核心功能已实现并留有失败/通过证据；所有尚未通过的P0项明确列出，不把接口可通当作可靠性完成。

阶段产出：P0需求追踪矩阵、并发/故障测试、查询计划与性能记录、可演示的完整账本。原则上不新增业务接口或功能。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周执行

| 周 | 工作内容/完成证据 |
| --- | --- |
| W1 01-04～01-10 | 列P0需求追踪与遗漏；补A/B、时间/金额、E2E；证据为每条test映射。 |
| W2 01-11～01-17 | 20并发、分类barrier、创建编辑软删重放；记录DB数量/响应和超时。 |
| W3 01-18～01-24 | 回滚/提交后断连、manager Scope/连接释放；输出故障回归结果。 |
| W4 01-25～01-31 | 10000条fixture、查询计划/本机测量、全回归及桌面/手机演示。 |

# 二、任务卡

| 卡片/估算 | 步骤与证据 |
| --- | --- |
| M4-T01 1h | 对照M1～3所有编号建立未通过列表，不重复开发已有功能。 |
| M4-T02 2h | 补越权、Cookie/CSRF与金额/时间/软删边界。 |
| M4-T03 2h | HTTP20并发与真DB唯一/等价响应。 |
| M4-T04 2h | 分类barrier竞态两个方向/混合体/重放。 |
| M4-T05 2h | SQL故障/提交后断连与连接释放，回归修复。 |
| M4-T06 1.5h | 可复现大fixture和独立SQL oracle。 |
| M4-T07 2h | EXPLAIN ANALYZE与本机测量；记录样本/错误率。 |
| M4-T08 2h | 360px/键盘/E2E全流程与契约检查。 |
| M4-T09 1h | 全套运行、缺陷关闭与P0门记录。 |

# 三、学习与出门

任务核心15.5小时；额外最多4.5小时用于复杂并发夹具/学习缓冲。若真实阻塞超预算，顺延阶段而非减并发断言或换SQLite。

重点阅读READ COMMITTED、FOR UPDATE、唯一冲突、deadlock与TypeORM事务manager。算法树/图DFS或BFS一题，不强行关联账本。

自测：锁冲突/死锁/事务aborted的区别；为什么相同请求键不能TTL到期再记账；query plan为什么不等于接口p95。

本阶段完成记录包括M4-R01～06、版本、结果和剩余非阻塞项；如果安全/金额/幂等仍有失败，不创建AI迭代。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §8～§11；技术方案 §6、§8～§9；M1～M3 需求编号与测试证据。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。