# M7｜真实 AI 评测、文档与最终交付｜学习与执行计划

2027-03-29 ～ 2027-04-25｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：M6本人与只读边界、安全/故障离线回归通过；至少一条真实模型闭环成立。固定虚构fixture、评测预算、供应商访问与价格口径可核对。

阶段产出：版本化30条真实评测、独立数值oracle、安全/性能/费用记录、完整启动/恢复说明与第三人复现；不新增业务API，不启动iOS或新AI框架。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周计划

| 周 | 行动与证据 |
| --- | --- |
| W1 03-29～04-04 | 冻结fixture/asOf和30题；独立oracle、runner/report与安全补集；先离线确认口径正确。 |
| W2 04-05～04-11 | 受控预算下跑真实30题；保留失败、归因高优缺陷并写回归。权限门失败立即停评测。 |
| W3 04-12～04-18 | 受影响案例重跑并保留版本；完整普通业务/故障回归，整理成本/延迟/未完成项和运行文档。 |
| W4 04-19～04-25 | 第三人从零复现、最终演示和阶段门；仅修阻塞，不加框架或新功能。 |

# 二、任务卡与核心工时

| 卡片/估算 | 完成证据 |
| --- | --- |
| M7-T01 1.5h | 固定dataset/fixture/asOf、版本hash和期望；物理10条/有效A8条对账。 |
| M7-T02 2h | 独立SQL oracle与评分runner；故意错误值能让评分失败。 |
| M7-T03 1h | 在线配置、预算、价格/模型版本核对，明确允许的真实调用量。 |
| M7-T04 2h | 真实30题、失败分类/耗时/费用记录；不替换失败题。 |
| M7-T05 2h | 最高优缺陷的回归测试与修复；超卡拆分，后续日期顺延。 |
| M7-T06 1.5h | 安全/故障补集、普通业务完整回归，生成契约新鲜度。 |
| M7-T07 2h | 实际启动/部署/备份/架构与AI限制说明；无秘密。 |
| M7-T08 2h | 第三人启动与演示，记录复现阻塞和修复证据。 |
| M7-T09 1h | M7-R01～06最终验收、性能/费用摘要、P2触发条件。 |

# 三、容量与结束条件

核心15小时，另留1～5小时用于缺陷/复现/学习缓冲，总量仍4～5小时/周。模型不稳定或第三人复现阻塞可能超过估算，顺延而不是取消安全门。

学习重点：评测分母、oracle独立性、可追溯版本、错误归因、成本未知状态；算法只复习前六阶段错题，不引入新的刷题强度。

自测：模板数字都正确为何仍可能答错问题；30题为何不是生产质量保证；真实与mock为何分开；为什么还要验证普通月报；如何证明没有读取B数据。

完整交付需所有必需门通过；否则按P0完成/AI未验收或部署未验收报告具体范围。CI/运行文档齐全不等于自动发布，Git提交、推送、部署都由用户明确决定。

P2只按真实需求开启：批量导入才队列、SQL测得瓶颈才缓存、文档检索才RAG、可信客户端复用才MCP、API稳定后单独设计iOS认证。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §7～§11；技术方案 §7.2、§9、§12；M6 只读工具/事实模板。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。