# M1｜业务数据库与认证最小闭环｜技术方案

2026-10-12 ～ 2026-11-08｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：定义模块、数据库、事务/信任边界、前端契约与测试方法。

前置门：已有 NestJS/React、TypeORM/PostgreSQL、环境校验、health/ready 和 OpenAPI 类型生成；业务 migration、Entity、账号与认证尚未实现。基线为 49410c2，历史测试记录不代表本阶段通过。

阶段产出：可复现 migration、两个虚构账号、会话登录/退出/me、受保护请求、最小登录页面与可核对的测试证据。分类写入为可选项，完整流水留给 M2/M3。

# 一、当前代码与接入点

已存在：apps/api/src/database/database.module.ts、database-readiness.service.ts、config/validate-environment.ts、app.module.ts、configure-app.ts、generate-openapi.ts。Web 只有 App.tsx/main.tsx 和 health 状态。

DatabaseModule 当前 manualInitialization:true、entities:[]、synchronize:false、migrationsRun:false。初始化仅由 readiness 私有方法触发，不能假设第一次业务请求前有人调用 ready。

必须先设计业务数据库生命周期：共享的连接就绪 Provider 提供并发去重、失败后可重试的 ensureConnected；ready 与 SessionStore/Repository 入口都复用它。数据库离线时保留无 DB 的应用启动与 health，业务返回 503。

TypeOrmModule.forFeature 注册实体后的未初始化 Repository 行为必须在当前锁定版本上验证。不得通过定时调用 ready、等待首个探针或为每个模块新建 DataSource 掩盖生命周期问题。

contracts 当前会创建 AppModule；新增会话模块后仍需能离线导出 OpenAPI。DB 不可达不应强迫生成命令连接数据库，也不允许放宽运行时必需配置。

# 二、模块与文件责任（目标文件，尚未创建）

| 路径/能力 | 职责 |
| --- | --- |
| src/database/database-options.ts、connection-lifecycle.service.ts | 构建无副作用配置；共享单例 DataSource 生命周期；ready 和业务共同使用，不在启动自动 migration。 |
| src/database/data-source.ts、migrations/*.ts | 独立 CLI DataSource 与版本化 migration；CLI 与运行配置共享 Entity/Schema，显式关闭连接。 |
| src/modules/auth/{auth.module,auth.controller,auth.service}.ts | 登录校验、Session ID 轮换、保存后返回、退出撤销、me。 |
| src/modules/users/{user.entity,users.repository}.ts | 映射 users；按规范化用户名/会话身份参数化读取，显式选择公开字段。 |
| src/modules/auth/session-store.ts、session-lifecycle.ts | express-session Store 适配；PostgreSQL 持久化和会话键摘要；闲置/绝对期限。 |
| src/common/{guards,filters,middleware}/* | Auth/Origin/CSRF、请求 ID、登录限流、统一错误和敏感字段排除。 |
| src/scripts/seed-demo-users.ts | 受控建立两名演示账号；禁止内嵌秘密、静默改密码、自动建表。 |
| apps/web/src/api/auth.ts、features/auth/* | 同源请求、公开契约类型、身份加载、CSRF token 内存保存和登录/退出界面。 |

# 三、数据库设计

| 对象 | 字段与约束 |
| --- | --- |
| users | id UUID PK；username VARCHAR(32) UNIQUE（已规范化）；password_hash TEXT NOT NULL；created_at timestamptz NOT NULL。UUID 可由 Node crypto 生成，避免无必要扩展。 |
| sessions | session_key_hash CHAR(64) PK；user_id UUID FK users；created_at、last_seen_at、idle_expires_at、absolute_expires_at timestamptz；必要 CSRF/会话状态 JSONB；到期索引。 |
| migration 历史 | 由 TypeORM 管理已执行版本；手写/生成 migration 均需审查 SQL。已执行 migration 不就地修改；增加新版本前向演进。 |

# 四、迁移、种子与测试库保护

CLI 从与应用相同的 DATABASE_URL 配置键读取值；不同进程可注入不同本地数据库 URL，不新增平行 host/password/TEST_DATABASE_URL 体系。

迁移采用 TypeORM MigrationInterface up/down，生成命令可能需要临时 introspection 数据源，但绝不打开 synchronize。CLI 在脚本 finally 中 destroy DataSource。

测试使用独立、确认可清理的本机数据库；运行 destructive reset 前验证数据库名为专用测试库并要求显式允许；拒绝默认 postgres 库、开发库或不受控远程地址。

seed 不使用固定演示密码；使用 Argon2id 异步哈希。测试固定凭据只在隔离虚构 fixture 内、不可拿来当运行账号。现有账号再次 seed 不重置密码。

先创建 users，再 sessions；down 反向删除仅在可丢弃测试库演练。down 不能充当生产数据恢复，任何含数据库重置的流程都写清目标。

# 五、会话 Store 与 Cookie

采用维护中的 express-session；持久化 Store 适配层复用项目 DataSource。选用现成 PostgreSQL Store 时先核对字段/摘要键、过期与 touch 行为；不符合要求则以清晰、可测试的薄适配实现 Store 接口，不再自建 Cookie 加密/签名协议。

Store 的 get/set/destroy/touch 全部以 SHA-256(Session ID) 为 DB 键；明文 SID 仅存在 Cookie/受控内存，不写 DB/日志。会话最少持有 userId、csrfToken、创建/截止时刻，不保存账本或密码。

set 写入已认证会话；saveUninitialized:false 不保存匿名预登录会话。touch 仅延长闲置期限，不越过 absolute_expires_at；读写均检查最早截止点。

登录通过密码校验后 regenerate、设置 userId/随机 CSRF token 与时间、显式 save 成功才 200。失败不可发出看似有效登录 Cookie。退出 destroy 成功才清 Cookie/204，销毁失败返回可重试的503。

本地 loopback HTTP 可使用 ledger.sid、Secure:false；HTTPS 部署使用 __Host-ledger.sid、Secure:true、HttpOnly:true、SameSite:Lax、Path:/、无 Domain。仅信任受控代理，禁止公网 HTTP 关闭 Secure。

SESSION_SECRET 是服务端配置，缺失拒绝认证配置启动；不能写死或从 DATABASE_URL 派生。数据库仍只有一个 DATABASE_URL；会话密钥与可信 Origin 属不同用途的配置。

# 六、认证、防伪、限流与错误

登录先检查可信 Origin，再 Schema/限流/密码；用户名不存在也做等价的哈希验证路径以减少明显差异。Argon2id 参数按维护库推荐与本机耗时测量选择，不在文档中编造已测参数。

AuthGuard 只从有效 session 取得 userId。me 查询该 ID，用户不存在视为无效会话；不接受 body/query 的 userId 或客户端 Header 作身份。

Origin 使用 URL parser 解析后比对配置的 origin（scheme/host/port），不是 startsWith/includes。浏览器状态修改请求缺 Origin 拒绝；GET me 不要求 CSRF。登录后写请求须匹配会话随机 X-CSRF-Token，比较长度一致后常量时间比较。

登录限流按 IP + 规范化账号设置两级有界窗口；建议学习环境阈值分别 30/5 次每5分钟，作为可配置设计值，实际测量可调整。IP 只从可信代理链获取；单实例内存限流不声称分布式全局限流。

统一失败 JSON：error{code,message,requestId,fields?}；400 校验、401 未登录/凭据、403 防伪、429 频率、503 依赖不可用、500 未知错误。响应不含密码、hash、SID、URL或堆栈。me/login 使用 Cache-Control:no-store。

# 七、前端与公开契约

Web API 模块只导入 generated/api-types.ts 的 paths/响应类型；不导入后端 Entity。使用同源 fetch，Cookie 凭据随同源请求，状态修改带 Origin 浏览器自动头和内存 CSRF token。

页面启动调用 me，401 显示登录；网络失败显示服务错误而非跳转循环。登录成功调用 me 初始化身份/CSRF；退出成功清身份及后续查询缓存。

输入 Schema、显式响应描述与 HTTP 测试共同核对 OpenAPI。Zod Standard Schema 与当前 Nest/Swagger 锁定版本的集成先做小测试再接入，不能只写类型断言就声称运行时校验。

# 八、测试矩阵与失败恢复

| 测试层 | 必测场景 |
| --- | --- |
| 单元 | 用户名规范化、密码字段原样传递、Origin 严格比对、CSRF、绝对/闲置期限、依赖错误映射；注入时钟，不靠长时间 sleep。 |
| 真实 DB | 空库/重复 migration、用户名唯一、Session FK、SID hash、touch 不延长绝对期限、destroy、seed重复不改密码、Repo首次请求无需先探针。 |
| HTTP | 正确登录/错误登录、ID轮换、me、退出旧Cookie、Origin/CSRF 403、429、数据库离线503/恢复、health与ready独立。 |
| Web | 刷新恢复会话、401登录、网络503错误、重复提交、退出清理、不在 storage保存凭据；A切换B不闪现A状态。 |
| 契约/工具 | pnpm contracts 离线可导出；pnpm check 覆盖既有基线；test:db 只是现有 SELECT 1 smoke，不等同真实业务集成测试。 |

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §4～§6、§8；技术方案 §2～§5、§9；数据库与 AppModule 当前代码。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

health/ready 保留既有探针响应及无业务认证语义；统一业务 Filter 不改 ready 的 status 契约。会话中间件不得使 health 依赖数据库。ready 的公开生成产物与代理路由边界在M5上线前验证。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。