# M5｜交付、可观测性与恢复｜PRD

2027-02-01 ～ 2027-02-28｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：定义用户、范围、接口行为、错误反馈与产品验收。

前置门：P0质量门通过；迁移、种子、全套测试命令已真实存在，未解决的权限/数据/幂等问题不得带入部署。

阶段产出：可复现CI与环境说明、requestId/脱敏观测、受控同源HTTPS预览或等价部署演练、备份恢复证据。

# 一、使用场景与范围

本人或受控同事可从干净环境启动虚构账本；出现失败可根据requestId定位，破坏性操作前可备份，恢复后可核对数值。

本阶段无新增业务API；增加运行/日志/CI/安全配置，保持已公开业务契约。禁止公开注册/真实数据、多实例、Docker、Kubernetes、Redis或可用性SLA承诺。

仅受控账号能进入预览；数据库不暴露公网、/internal/ready不对外路由。春节/加班周只维护，不按假期长度虚构可用工时。

# 二、需求编号

| 编号 | 验收行为 |
| --- | --- |
| M5-R01 | 干净环境锁文件安装、显式migration/seed、测试与构建成功；无秘密入仓库。 |
| M5-R02 | CI类型/测试/生成契约新鲜度/构建/迁移验证可重现；DB测试不以跳过伪装成功。 |
| M5-R03 | 浏览器与API同源HTTPS；Cookie属性正确、Origin/CSRF仍生效；公网不能访问内部探针和数据库。 |
| M5-R04 | 通过requestId找到路由、状态、耗时、错误码；日志不含Cookie、密码、连接串、备注、完整body或原始AI问题。 |
| M5-R05 | 从虚构备份恢复到空库并独立核对行数/月报；备份内容、版本、恢复顺序和耗时有记录。 |
| M5-R06 | ≥10000条记录测试月报p95目标<500ms，记录样本/环境/错误率；达不到如实报告并修复，不伪称生产性能。 |

# 三、失败与降级

CI DB服务不可用时该检查明确失败，不跳过；迁移失败不启动新版；备份失败不继续破坏性迁移。

预览部署平台可在阶段开始选择非Docker的受控VM或托管Node方案；没有访问/预算条件则记录“HTTPS部署未验收”，完成本地演练并延后正式预览，不能写全部门槛通过。

数据库离线，health200、ready503、业务503；恢复后可重试；关停时停止新请求并释放DataSource，不能进程退出后仍遗留测试服务。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §8～§11；技术方案 §8～§9；M4 P0门、根目录 package scripts。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。