# M5｜交付、可观测性与恢复｜学习与执行计划

2027-02-01 ～ 2027-02-28｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：P0质量门通过；迁移、种子、全套测试命令已真实存在，未解决的权限/数据/幂等问题不得带入部署。

阶段产出：可复现CI与环境说明、requestId/脱敏观测、受控同源HTTPS预览或等价部署演练、备份恢复证据。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、四周安排

| 周 | 行动与产物 |
| --- | --- |
| W1 02-01～02-07 | 确认可用容量/部署环境；梳理真实脚本、CI安装与隔离数据库；忙周只完成CI最小门。 |
| W2 02-08～02-14 | requestId/日志脱敏/错误观测；假期按红/黄周，不强制新功能。 |
| W3 02-15～02-21 | HTTPS代理/Cookie/公开内部路由边界与烟测；环境权限不足明确阻塞。 |
| W4 02-22～02-28 | 备份恢复、≥10000条预览测量、启动手册和交付验收。 |

# 二、任务卡

| 任务/估算 | 完成证据 |
| --- | --- |
| M5-T01 1h | 脚本与环境/拓扑清单，选择已获授权的预览目标。 |
| M5-T02 2h | CI锁文件/类型/测试/构建最小流程成功记录。 |
| M5-T03 2h | 真实DB migration/E2E/契约新鲜度和可重复库复位。 |
| M5-T04 2h | requestId/日志/Guard失败覆盖与禁字段抽检。 |
| M5-T05 2h | 同源HTTPS/Cookie/CSRF、内部OpenAPI与代理路由边界。 |
| M5-T06 2h | 独立空库恢复及SQL/幂等抽样核对。 |
| M5-T07 2h | 预览p95/错误率/连接池测量，不达标列根因。 |
| M5-T08 2h | 从零启动说明、演练、六个R编号证据。 |

# 三、学习容量与完成门

核心15小时+1～5小时学习/回归余量，实际春节出行可能使投入低于16小时，日期随之顺延。预览权限/网络阻塞不熬夜解决。

阅读HTTP代理/Cookie、PostgreSQL备份恢复、CI脚本隔离；算法堆/Top-K一题可暂停。

自测：为什么ready不走公网；公网Secure Cookie为何不能关闭；恢复为何比down更重要；ci check为什么不含业务真DB。

M5-R01～06逐项记录，不用单条“CI绿色”覆盖部署/恢复。正式HTTPS/恢复未验收则不宣称交付完成，M6启动顺延；不得一边保留安全/恢复阻塞一边开放预览AI。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §8～§11；技术方案 §8～§9；M4 P0门、根目录 package scripts。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。